连城镇淮宿蚌城际铁路项目房屋拆迁（征收）回迁安置实施方案

为加快推进淮宿蚌城际铁路项目连城段回迁安置工作，依据《蚌埠市人民政府印发关于棚户区改造项目推进商品房实物安置实施意见的通知》（蚌政秘〔2015〕37号）、《固镇县人民政府关于淮宿蚌城际铁路项目固镇段国有土地上房屋征收决定的公告》（固政〔2022〕81号）、《关于印发淮宿蚌城际铁路项目（连城段）集体土地征收及房屋拆迁补偿安置实施意见的通知》（固自然资〔2022〕167号）等文件精神，结合本区域实际，创新安置方式，制定以下回迁安置实施方案。

一、回迁安置对象

淮宿蚌城际铁路项目固镇县良种繁殖场拆迁户，连城镇殷陆村、澥河村拆迁户。

二、回迁安置房源

经县十三届政府第41次常务会议研究决定，通过单一来源方式在南城区采购的安徽建工地产固镇有限公司汉城源筑商品房。

三、回迁安置顺序

先安置固镇县良种繁殖场的拆迁户（仅1户），安置完毕后安置殷陆村、澥河村的拆迁户。

四、回迁安置政策

（一）固镇县良种繁殖场拆迁户回迁安置

依据《固镇县人民政府关于淮宿蚌城际铁路项目固镇段国有土地上房屋征收决定的公告》（固政〔2022〕81号）文件精神实施。

（二）殷陆村、澥河村拆迁户回迁安置

1.选房安置原则：按照“先征地拆迁先选房型和楼层”的原则进行，依据选房号从小到大顺序选房，原则上拆迁户应一次性选完自己所需的房源，不得进行二次选房,不得改选房源。

2.产权调换差价和安置补偿标准：由于本次回迁安置房源为商业楼盘（商品房），市场价值高于建设的安置房，为了体现商业楼盘（商品房）的市场价值，保障本区域征迁安置工作的公平、公正，同时为了保障拆迁户的合法权益，本次产权调换差价和安置补偿标准进行适当提高。具体如下：（1）高层房源：①产权调换差价标准：楼房170元/平方米，平房180元/平方米，砖木房190元/平方米，半砖瓦房200元/平方米，草房210元/平方米。②安置补偿标准：被拆迁户选房，应以本户安置面积，就近靠档选房。因户型设计原因，人均45平方米以外实际安置面积10平方米（含本数）以内的部分，按照2100元/平方米标准购买；超过10平方米不超过20平方米（含本数）以内的部分，按照2200元/平方米标准购买；超过20平方米的部分按照市场价购买。应安置人口在本集体经济组织无房屋或应安置面积超出被征拆房屋面积的，按照2100元/平方米标准交纳产权调换建新差价。

（2）洋房房源：①产权调换差价标准：楼房270元/平方米，平房280元/平方米，砖木房290元/平方米，半砖瓦房300元/平方米，草房310元/平方米。②安置补偿标准：被拆迁户选房，应以本户安置面积，就近靠档选房。因户型设计原因，人均45平方米以外实际安置面积10平方米（含本数）以内的部分，按照2200元/平方米标准购买；超过10平方米不超过20平方米（含本数）以内的部分，按照2300元/平方米标准购买；超过20平方米的部分按照市场价购买。应安置人口在本集体经济组织无房屋或应安置面积超出被征拆房屋面积的，按照2200元/平方米标准交纳产权调换建新差价。本次安置房源市场价按照房屋备案价的85%进行确定。

（三）其他事项

产权调换原则、产权调换人口认定、产权调换面积标准、搬迁费、过渡费、奖励等事项按照《关于印发淮宿蚌城际铁路项目（连城段）集体土地征收及房屋拆迁补偿安置实施意见的通知》（固自然资〔2022〕167号）文件精神实施。

五、回迁安置实施

1.工作组组成：淮宿蚌城际铁路项目房屋拆迁（征收）回迁安置由原征迁工作组组成，固镇县良种繁殖场、殷陆村、澥河村配合，具体负责本次回迁安置工作。

2.回迁安置公告发布：2024年4月18日-4月19日，发布回迁安置公告，公示选房时间、地点、选房规则和注意事项等前期准备工作。

3.选房时间和原则： 2024年4月24日-4月25日，回迁安置选房由被征收人家庭主要成员不超过2人参加选房，每户进场选房时间不得超过3分钟，喊号超过2分钟回迁安置户未到场选房的，其顺序号顺延至该户到场。按照“先征地拆迁先选房型和楼层”原则由拆迁户依据选房号依次进行选房，签字确认，张榜公示，签发选房确认书。

4.结算和交房：2024年4月26日-5月16日，回迁安置户持征迁安置协议书、结算清单、选房确认书等相关资料进行结算，交纳结算余款、公共维修基金、物业费后回迁安置户凭交房通知单到楼盘物业公司领取钥匙。

5.其他事项

在本次回迁安置规定的时间内，回迁安置户不能到现场选房的，可以委托他人代办选房手续，除必须携带规定的资料外，还须携带委托书、被委托人身份证原件及复印件，委托人身份证原件及复印件、户口本。回迁安置户逾期不到现场选房又未委托他人代办的，视为放弃本轮选房。回迁安置超出结算规定时间30个日历日未完成结算余款、公共维修基金交纳的，按照征收协议约定给予货币补偿。

连城镇人民政府

2024年4月10日